# Plan de trabajo: plugins de Cowork para Zapatillas May

Uso de los plugins auth0, marketing, small-business, searchfit-seo y cowork-plugin-management aplicados al negocio.

7 de julio de 2026 · Preparado para Oliver

# 1. Contexto

Zapatillas May es una marca de calzado de moda para dama con sede en León, Guanajuato. Vende mayoreo y menudeo a través de una tienda online propia (frontend/tienda), un panel ERP interno (frontend/panel + backend FastAPI) y Mercado Libre. El panel maneja finanzas, inventario y CRM; el login del panel usa un JWT propio (bcrypt + PyJWT) y el backend también integra Supabase (gotrue) en otras partes del sistema.

Este plan aterriza los 5 plugins instalados en acciones concretas para este negocio, distinguiendo lo que ya se puede usar hoy (sin conectar nada) de lo que requiere autorizar un conector primero.

# 2. Estado de conectores

Varios servicios que usan estos plugins todavía no están autorizados. Esto no bloquea todo el plan: searchfit-seo y auth0 trabajan directo sobre el código del sitio/panel y no dependen de conectores externos.

| Plugin | Conector / requisito | Estado |
| --- | --- | --- |
| marketing | Ahrefs, Amplitude, Figma, Klaviyo, Notion, Similarweb, Supermetrics | Pendiente de autorizar |
| small-business | Canva, DocuSign, PayPal, QuickBooks, Slack, Square, Stripe | Pendiente de autorizar |
| small-business | Gmail, Google Calendar, Google Drive, HubSpot | Conectando / verificar |
| searchfit-seo | Ninguno (trabaja sobre código y búsqueda web) | Listo para usar |
| auth0 | Ninguno (se integra directo al código del backend/frontend) | Listo para usar |
| cowork-plugin-management | Ninguno | Listo para usar |

Nota: Zapatillas May no usa QuickBooks/PayPal/Stripe/Square (usa Mercado Pago y su propio ERP), así que varios recipes de small-business necesitarán exportar datos como CSV en vez de conectar esas cuentas.

# 3. Plan por plugin

## 3.1 auth0 — prioridad alta: seguridad del panel

El panel usa una SECRET_KEY con valor por defecto hardcodeado en el código (“zapatillasmay2024erp”) si no hay variable de entorno. Es un riesgo real porque el panel maneja finanzas y datos de clientas.

- Usar auth0-fastapi-api para reemplazar la validación JWT casera del backend por validación de tokens estándar, con scopes por rol (cajera, administradora, encargada de inventario).

- Usar auth0-mfa para exigir un segundo factor en acciones sensibles: cierre de caja, cambios de precio, exportaciones financieras.

- Evaluar auth0-spa-js para cuentas de clientas mayoristas en mi-cuenta.html, si se quiere separar login de clientas del login del equipo.

Por qué primero Es el único punto del plan con riesgo de seguridad activo. No depende de ningún conector externo, se puede empezar hoy.

## 3.2 searchfit-seo — tráfico orgánico a la tienda

Funciona directo sobre frontend/tienda (index.html, catalogo.html, producto.html, etc.) sin necesitar conectores.

- technical-seo y seo-audit sobre la tienda: velocidad móvil, indexación, robots.txt/sitemap — relevante porque las clientas compran desde el teléfono.

- schema-markup para producto.html (schema.org/Product con precio, disponibilidad, tallas) — mejora cómo aparece en resultados de Google.

- keyword-clustering + content-brief para términos de calzado de moda dama, mayoreo de calzado León Gto, tallas, etc.

- ai-visibility para ver si Zapatillas May aparece cuando alguien le pregunta a ChatGPT/Claude/Gemini por calzado de moda o mayoristas de calzado en León.

## 3.3 marketing — campañas y contenido de marca

La marca tiene un tono definido (elegante, femenino, accesible) que vale la pena proteger mientras se escala contenido.

- brand-review sobre publicaciones y copy actual de la tienda para verificar consistencia de tono antes de escalar.

- campaign-plan para temporadas clave: Buen Fin, Día de las Madres, cambios de temporada — con calendario de contenido.

- competitive-brief frente a otras marcas de calzado de moda para dama (posicionamiento, precio, mayoreo vs. menudeo).

- email-sequence para clientas mayoristas una vez que se conecte Klaviyo o el correo que usen para esas relaciones.

Se recomienda usar searchfit-seo (no el seo-audit de marketing) para todo lo técnico de SEO, ya que trabaja directo con el código del sitio.

## 3.4 small-business — operación diaria

Este plugin asume conectores (QuickBooks, PayPal, HubSpot) que Zapatillas May no usa hoy. Dos caminos: conectar Gmail/Calendar/Drive (útiles de inmediato) y usar CSV para todo lo financiero mientras no se conecte un procesador compatible.

- monday-brief / friday-brief: pulso semanal del negocio, usando CSV exportado del panel mientras no haya conector financiero directo.

- job-post-builder: útil tal cual para contratar cajera o encargada de inventario, sin depender de conectores financieros.

- contract-review: útil para revisar acuerdos con proveedores o mayoristas.

- cash-flow-snapshot / invoice-chase: valiosos, pero requieren exportar datos de Mercado Pago/ERP a CSV, ya que no hay conector nativo.

Cuidado con tax-season-organizer Este recipe calcula impuestos con reglas de EE. UU. (ISR/self-employment federal, formularios 1099). No aplica al régimen fiscal mexicano (RFC, ISR/IVA ante el SAT). Úsalo solo como organizador de datos para tu contador, no como cálculo fiscal válido en México.

## 3.5 cowork-plugin-management — empaquetar el flujo propio

Una vez que los 4 plugins anteriores estén en uso real, este sirve para consolidar lo repetitivo en un plugin propio de Zapatillas May.

- Empaquetar en un solo plugin interno: exportar a Mercado Libre (exportar_mercadolibre.py), generar descripciones (gen_descripciones.py) y sincronizar inventario (ml_inventario.py), para que el equipo los use sin tocar código.

- Usar cowork-plugin-customizer para adaptar comandos a los roles reales del panel (cajera, administradora, encargada de inventario).

# 4. Hoja de ruta

| Cuándo | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | auth0: quitar la SECRET_KEY hardcodeada y evaluar auth0-fastapi-api. searchfit-seo: primera auditoría técnica de la tienda. | Riesgo de seguridad cerrado; lista priorizada de arreglos SEO. |
| Semana 2 | marketing: brand-review del contenido actual. Autorizar Gmail y Google Calendar/Drive. | Guía de tono confirmada; small-business puede operar con correo y agenda. |
| Semanas 3–4 | searchfit-seo: schema-markup en páginas de producto + keyword-clustering. small-business: primer monday-brief con datos en CSV. | Fichas de producto listas para rich snippets; ritmo semanal de reporte instaurado. |
| Mes 2 | marketing: primera campaign-plan de temporada. Evaluar conectar HubSpot si se formaliza el CRM de mayoristas. | Calendario de campaña con métricas de éxito. |
| Mes 2–3 | small-business: contract-review y job-post-builder según necesidad real de contratación/proveedores. | Procesos de RR.HH. y contratos estandarizados. |
| Mes 3+ | cowork-plugin-management: empaquetar exportación a Mercado Libre + descripciones + inventario en un plugin propio. | El equipo opera flujos clave sin depender de un desarrollador. |

# 5. Próximos 3 pasos

- Hoy: mover SECRET_KEY a una variable de entorno segura y pedir que evalúe la integración de auth0-fastapi-api en el backend.

- Esta semana: correr una auditoría de searchfit-seo sobre frontend/tienda y priorizar los 3 hallazgos de mayor impacto.

- Este mes: autorizar Gmail y Google Calendar/Drive para desbloquear los recipes semanales de small-business.